| Project Charter |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulo | Sistema de Gestor de ventas, control de stock, compras a proveedores y reportes de caja |  |  | Jefe de Proyecto | Ronald Llatas Delgado |  |  |
| Fecha inicio | 24/03/2026 | Fecha fin | 20/07/2026 | Patrocinador | UTP |  |  |
| Necesidad del negocio |  |  |  |  |  |  |  |
| Se necesita desarrollar un sistema eficiente el cual permita gestionar las ventas, el control de stock, las compras a proveedores y los reportes de caja en la panadería. Este sistema estará diseñado para facilitar el trabajo del personal, permitiendo registrar ventas de manera rápida, así como el control de inventario en tiempo real y llevar un seguimiento adecuado de los ingresos y egresos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance |  |  |  | Entregables |  |  |  |
| Apuntes sobre reportes de caja y control de stock en la Panadería |  |  |  | 1. Aplicación: Archivo Fat JAR y Plantillas HTML |  |  |  |
| Información completa sobre proveedores |  |  |  | 2. Documentación sobre despliegue y monitoreo del sistema |  |  |  |
| Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias |  |  |  |
| Perdida de información por fallas técnicas o falta de respaldo de datos. Posible desactualización de inventario si no se registran correctamente las entradas y salida de productos |  |  |  | Información correcta y oportuna por parte de la panadería acerca de ventas, stock y compras |  |  |  |
| Costos |  |  |  |  |  |  |  |
| S/. 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma General |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable |  | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| 1. Toma de Requerimientos |  |  |  | Gino |  | 24/03/2026 | 10/04/2026 |
| 2. Diseño de la solución |  |  |  | Ronald |  | 10/04/2026 | 22/04/2026 |
| 3. Desarrollo y Pruebas |  |  |  | Alonso |  | 22/04/2026 | 07/07/2026 |
| 4. Despliegue y Monitoreo |  |  |  | Saidt |  | 07/07/2026 | 20/07/2026 |
| Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación |  |  |  |
| Jefe de Proyecto | Ronald Llatas Delgado |  |  | Patrocinador |  | UTP |  |
| Supervisor | Ing. Roberto Celis Osores |  |  | Gerente |  | Ronald Llatas Delgado |  |
| Miembros del equipo | Gino Chicoma, Saidt Arrascue, Alonso Huancas |  |  | Jefe |  | Guillermo Roque |  |
|  |  |  |  | Contador |  | Diana Oliden |  |